## Slide 1
◆
命运终端 × AI
TAROT TERMINAL · 当塔罗遇见人工智能
从模板化解读到 LLM 驱动的个性化神谕 一个纯前端塔罗应用如何通过 AI 获得灵魂
◆
Demo Day · 2026.06
独立作品 · 纯前端工程 · Vanilla JS
01 / 12

## Slide 2
◆ PROJECT OVERVIEW
命运终端 · 项目全貌
02 / 12
命运终端 是什么？
一个将"做决定"仪式化的 Web 应用。用户输入困惑，选择生活领域， 系统通过塔罗牌阵给出结构化解读——用代码重新诠释决策仪式。
◆ 纯前端工程，零框架依赖 ◆ 78 张塔罗牌 × 6 大生活维度 × 17 种牌阵 ◆ 程序化白噪音 + 实时天气 + 心情记录 ◆ Supabase 用户系统 + 跨设备数据同步
9.1K
Total Lines
HTML + CSS + JS + JSON
7
JS Modules
单一职责模块化架构
78
Tarot Cards
22 大阿卡纳 + 56 小阿卡纳
17
Spread Types
6 大主题 × 多牌阵组合
当前架构的核心特征
所有卡牌解读均为预写模板文本，通过 generateSummary() 中的 字符串池随机拼接。不依赖任何外部 API，完全离线可用—— 但也因此缺乏真正的个性化与上下文理解能力。
Project Overview · 命运终端
02 / 12

## Slide 3
◆ TECHNICAL ARCHITECTURE
当前技术架构 — 纯前端 · JSON 驱动
03 / 12
UI 层
index.html · encyclopedia.html · history.html
渲染引擎
CSS Variables · Glass Morphism · Canvas WebGL · Fan Animation
业务逻辑
main.js · cards.js · encyclopedia.js · history.js
数据层
tarot-cards.json (78张) · spreads.json (17牌阵)
基础设施
auth.js (Supabase) · weather.js (Open-Meteo) · white-noise.js (Web Audio)
⚠ 架构痛点
解读引擎的局限
generateInterpretation() 从 tarot-cards.json 读取预写文本， generateSummary() 从硬编码字符串 池中随机拼接。
结果： ◆ 解读模板化，缺乏个性 ◆ 无法理解用户的具体问题 ◆ 上下文窗口为零 ◆ 同牌同解读，体验单一
这正是 AI 的切入点。
Technical Architecture · 当前技术栈
03 / 12

## Slide 4
◆ WHY AI?
从模板到智能 — AI 如何补全塔罗体验的最后一块拼图
04 / 12
BEFORE · 模板引擎
当前解读方式
● 预写模板：每张牌 12 条固定解读文本 ● 随机拼接：从字符串池中随机选取组合 ● 无上下文：不读取用户输入的问题内容 ● 无记忆：每次占卜独立，不关联历史 ● 同质化：同一张牌永远给出相同解读
→
AFTER · AI 驱动
LLM 智能解读
● 动态生成：每次解读都是全新的 ● 上下文感知：读取用户具体问题 ● 历史关联：结合过往占卜趋势分析 ● 个性化：适配用户心情与生活领域 ● 多模态：支持语音输入 + 图片识别
AI 赋予塔罗的三个核心能力
🔮
深度理解
LLM 真正"读懂"用户的问题， 而非简单匹配关键词。结合 生活领域给出针对性解读。
🧠
记忆与进化
记录用户的占卜历史，分析 决策模式与情绪轨迹，成为 一个会学习的神谕引擎。
🎯
多模态交互
语音说出你的困惑，AI 转写 并解读。未来可识别手写问题 甚至面部情绪。
Why AI? · 模板 vs 智能
04 / 12

## Slide 5
◆ AI ARCHITECTURE
AI 集成架构 — 在现有系统上叠加智能层
05 / 12
用户输入
问题文本 生活领域 心情状态
▸
牌阵引擎
Fisher-Yates 洗牌 抽牌
▸
上下文组装
Prompt 拼接 历史注入 卡片数据注入
▸
AI 解读
LLM API Claude / GPT 流式返回
▸
结果渲染
帷幕动画 正逆位展示 歌曲推荐
Prompt 工程 — AI 解读的核心
System Prompt 包含：塔罗师角色设定、78 张牌完整知识库、正逆位含义、 6 大生活领域解读框架。User Prompt 包含：用户原问题、所选牌阵、 每张牌的名称+正逆位、用户历史心情数据、近期占卜趋势。
API 调用策略
● 流式返回：逐字展示解读过程 ● Prompt Cache：复用卡片知识库 ● 降级策略：API 不可用时回退模板 ● 速率限制：每小时 N 次免费解读
AI Architecture · 集成方案
05 / 12

## Slide 6
◆ AI FEATURES
AI 功能矩阵 — 四个维度的智能化升级
06 / 12
智能解读引擎
LLM-Powered Reading
● 实时生成个性化解读
● 理解用户问题上下文
● 结合历史占卜趋势
● 自适应语言风格与深度
语音交互系统
Voice Interaction
● Web Speech API 语音输入
● AI 转写 + 意图理解
● TTS 语音播报解读结果
● 支持中英双语识别
情绪感知与追踪
Emotion Tracking
● 心情面板数据训练
● 解读风格匹配用户情绪
● 情绪变化趋势可视化
● AI 建议对应白噪音场景
知识增强检索
RAG-Enhanced
● 向量数据库存储卡牌知识
● 检索增强生成解读
● 百科页智能问答
● 用户问题相似度匹配
AI Features · 功能矩阵
06 / 12

## Slide 7
◆ DATA PIPELINE
数据流 — 从用户输入到 AI 神谕的完整路径
07 / 12
01
用户输入问题
文本输入 / 语音转写 选择生活领域与牌阵
02
洗牌与抽牌
Fisher-Yates 随机算法 35% 逆位概率
03
上下文构建
组装 System Prompt 注入卡片数据 + 用户历史
04
LLM 推理
流式 API 调用 Temperature=0.8 保持创意
05
后处理
解析结构化 JSON 响应 提取正逆位解读 + 总结
06
渲染与存储
帷幕动画展示结果 保存到 Supabase 历史
Prompt 模板预览
SYSTEM
你是一位资深的塔罗解读师， 精通韦特塔罗 78 张牌的正逆位 含义。你需要根据用户的具体 问题，结合牌阵位置和卡牌组合， 给出专业、温暖、有洞察力的 个性化解读。
USER
问题：{user_question} 领域：{theme} 牌阵：{spread_name} 心情：{mood} 抽牌结果： {cards_with_positions} 请给出解读...
RESPONSE (JSON)
{ "overview": "...", "cards": [{ "name": "愚人", "position": "当下状态", "reading": "..." }], "advice": "...", "song_suggestion": "..." }
Data Pipeline · 从问题到神谕
07 / 12

## Slide 8
◆ MODEL SELECTION
AI 模型选型 — 对比与分析
08 / 12
模型
优势
成本
延迟
推荐场景
Claude 4 (Opus)
中文最优 · 长上下文 200K 深度推理 · 角色扮演强
$$$
中
核心解读引擎
Claude 4 (Haiku)
速度极快 · 成本极低 适合高并发场景
$
极低
免费用户层级
GPT-4o
多模态 · 图片识别 生态丰富 · 插件多
$$$
低
图片 + 语音场景
DeepSeek-V3
中文优秀 · 性价比高 国产部署合规
$$
低
国内用户首选
Qwen3 (开源)
本地部署 · 零成本 数据不出服务器
免费
中
隐私敏感场景
推荐方案
Claude 4 Opus 作为核心解读引擎（中文理解最优） + Haiku 处理免费层级（降本） + 可选本地 Qwen3 作为离线兜底。通过 Prompt Cache 复用 78 张牌知识库，可将每次解读成本控制在 $0.01 以内。
Model Selection · AI 模型选型
08 / 12

## Slide 9
◆ ROADMAP
实施路线图 — 三阶段渐进式 AI 集成
09 / 12
Phase 1 · 2-3 周
AI 解读 MVP
1. 搭建 AI API 代理层（Vercel Edge Function）
2. 实现基础 Prompt 模板与 JSON 解析
3. 前端添加 "AI 深度解读" 按钮
4. 保留模板引擎作为降级方案
5. A/B 测试：模板 vs AI 用户满意度
Phase 2 · 3-4 周
个性化 + 语音
1. 注入用户历史数据到 Prompt Context
2. Web Speech API 语音输入集成
3. 情绪分析：心情面板数据可视化
4. 流式输出：打字机效果展示解读
5. Prompt Cache 优化：复用降低成本
Phase 3 · 4-6 周
RAG + 多模态
1. 向量数据库索引 78 张牌知识库
2. 百科页 AI 智能问答（RAG 增强）
3. 图片识别：拍照上传问题或手写
4. TTS 语音播报解读结果
5. 用户决策趋势分析 + 周报生成
Roadmap · 三阶段实施计划
09 / 12

## Slide 10
◆ UX FLOW
AI 增强后的用户体验流程
10 / 12
🎙️
语音提问
"我今天该不该 换工作？"
▸
🎴
AI 选牌阵
根据问题自动 推荐最佳牌阵
▸
🃏
抽牌仪式
保留手动洗牌 的仪式感体验
▸
⚡
AI 实时解读
逐字流式展示 个性化神谕
▸
📊
趋势洞察
关联历史数据 生成决策建议
关键体验升级
◆ 从"选择牌阵"到"AI 自动推荐牌阵" ◆ 从"模板文本"到"流式逐字生成解读" ◆ 从"单次占卜"到"长期决策趋势追踪" ◆ 从"手动打字"到"语音说出你的困惑"
预期指标提升
用户留存 +40% 解读满意度 +65% 平均会话时长 +120% 重复使用率 +55%
UX Flow · AI 增强体验
10 / 12

## Slide 11
◆ CHALLENGES
技术挑战与解决方案
11 / 12
API 成本控制
每次 LLM 调用的费用
✓ Prompt Cache 复用牌库知识 (命中率>90%)
✓ 分层模型策略：付费用户 Opus / 免费 Haiku
✓ 本地 Qwen3 作为离线兜底
✓ 每日免费额度 + 订阅制
响应延迟
LLM 推理需要 2-8 秒
✓ 流式输出 (Streaming) 逐字展示
✓ 预加载：用户选牌时预热 API 连接
✓ 预生成通用部分 (开场白/结尾)
✓ 客户端乐观更新 UI
数据隐私
用户问题涉及个人隐私
✓ API 代理层脱敏处理
✓ 可选本地模型 (数据不出设备)
✓ 用户数据加密存储 (Supabase RLS)
✓ 明确的隐私政策与数据控制权
解读质量控制
AI 可能产生不恰当内容
✓ 结构化 JSON Schema 约束输出
✓ 内容安全过滤层 (关键词 + 分类器)
✓ 用户反馈机制 (👍👎) 持续优化
✓ 定期 Prompt 迭代与 A/B 测试
Challenges · 挑战与对策
11 / 12

## Slide 12
◆
从模板到智能
让每一次犹豫，都得到真正被理解的回应
谢谢 · THANK YOU
命运终端 · TAROT TERMINAL × AI
纯前端工程 · Vanilla JS · CSS 变量驱动 · 零框架 AI 就绪架构 · API 代理层 · LLM 集成方案
2026 Demo Day · 欢迎体验
12 / 12
◆